| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 21.026.211-3 | 21.874.850-3 | 15.164.064-8 |
| Nombres | Sebastian Ignacio | Cristobal Antonio | Sebastian |
| Apellidos | Bravo Silva | Cisternas Tillera | Fernandez |
| Roles | Developer/testing | Developer/DB | Developer/DB/Mobile |

2. Descripción Proyecto

| Tema | Marketplace especializado en cartas Pokémon TCG. |
| --- | --- |
| Descripción | DecklyBuy TCG es una plataforma web para comprar y vender cartas Pokémon TCG, incorporando perfil de usuario, inicio de sesión con Google, análisis de estado mediante Inteligencia Artificial y pagos con Mercado Pago. |
| Problemática detectada | Ausencia de un sistema que regule el acaparamiento masivo, la reventa especulativa, la falta de información para nuevos usuarios y un sistema centralizado para compra y venta de cartas. |
| Solución esperada | Crear una plataforma centralizada que permita publicar y comprar cartas, integrando análisis de estado mediante IA para entregar mayor transparencia al comprador y apoyo al vendedor, además de incorporar también métodos para la reventa especulativa. |
| Objetivos generales | Desarrollar un marketplace web especializado en cartas Pokémon TCG que facilite la compraventa segura, ordenada y asistida por tecnología. |
| Objetivos específicos | Implementar autenticación con Google, edición de perfil, publicaciones, carrito de compra, lista de deseados, pagos con Mercado Pago y análisis de estado de cartas mediante IA. |
| Alcance del proyecto | El sistema permitirá gestionar usuarios, publicaciones, compras, pagos, favoritos y análisis de cartas dentro de una plataforma web responsiva enfocada inicialmente en cartas Pokémon TCG |

3. Contexto del proyecto

El mercado de cartas coleccionables, especialmente Pokémon TCG, ha crecido considerablemente durante los últimos años gracias al interés de coleccionistas, jugadores y revendedores. Sin embargo, gran parte de las transacciones se realiza en plataformas generales o redes sociales, donde no siempre existe un control adecuado sobre las publicaciones, el estado real del producto o la confiabilidad de los vendedores. Esta situación genera dificultades para los usuarios nuevos, quienes pueden no contar con los conocimientos suficientes para identificar el estado de una carta, diferenciar entre tipos de cartas, evaluar precios o detectar publicaciones poco claras. La motivación principal del proyecto surge de la necesidad de contar con una plataforma especializada para cartas Pokémon TCG, que entregue una experiencia más segura, ordenada y orientada a la comunidad de coleccionistas. DecklyBuy TCG busca resolver esta problemática mediante un marketplace dedicado exclusivamente a este tipo de productos, incorporando funciones modernas El público objetivo está compuesto por coleccionistas, jugadores, vendedores independientes, compradores ocasionales y nuevos usuarios interesados en ingresar al mundo de Pokémon TCG. La plataforma busca beneficiar tanto a usuarios con experiencia como a personas que recién comienzan, entregando información clara y herramientas que faciliten la toma de decisiones. Respecto al estado del arte, existen plataformas generales de compraventa y marketplaces especializados en productos coleccionables, pero muchas veces no están adaptados al mercado local o no incorporan herramientas automáticas para analizar el estado de las cartas. DecklyBuy TCG propone una solución más específica, enfocada en cartas Pokémon, con funcionalidades pensadas para mejorar la transparencia, la organización y la confianza en las transacciones.

4. Metodología

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil e incremental, basada en la división del trabajo en etapas o iteraciones. Esta metodología permite avanzar progresivamente en el desarrollo de funcionalidades, realizar pruebas constantes y adaptar el proyecto según los problemas o necesidades que surjan durante su implementación. El proyecto se abordará mediante fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue. En una primera etapa se identifican los requerimientos principales del sistema, considerando las necesidades de compradores, vendedores y administradores. Posteriormente se diseña la arquitectura del sistema, definiendo las tecnologías a utilizar, la estructura de base de datos, los servicios externos y las funcionalidades principales. Durante la etapa de desarrollo se implementan módulos independientes, tales como autenticación, perfil de usuario, publicaciones, carrito de compra, lista de deseados, pagos y análisis de cartas mediante IA. Cada módulo se prueba de forma individual y luego se integra al sistema general. La información necesaria para el proyecto se obtiene mediante el análisis de la problemática del mercado de cartas coleccionables, revisión de funcionalidades comunes en marketplaces, estudio de servicios de autenticación, pasarelas de pago e integración de inteligencia artificial para análisis de imágenes. ### Etapas de trabajo - Levantamiento de requerimientos: Identificación de funcionalidades necesarias para compradores, vendedores y usuarios registrados. - Diseño de arquitectura: Definición de frontend, backend, base de datos, servicio IA y servicios externos. - Diseño de interfaz: Creación de vistas principales como inicio, login, registro, perfil, publicaciones, carrito y lista de deseados. - Desarrollo del backend: Implementación de controladores, servicios, seguridad, autenticación y conexión con base de datos. - Desarrollo del frontend: Implementación de componentes, páginas, rutas, formularios y consumo de APIs. - Integración de IA: Creación de un microservicio para analizar imágenes de cartas y clasificar su estado. - Desarrollo mobile: Creación de una versión móvil del proyecto, pensada para funcionar en dispositivos android. - Integración de pagos: Incorporación de Mercado Pago para gestionar compras. - Pruebas: validación de funcionalidades, pruebas locales y pruebas en entorno desplegado. - Despliegue: Publicación del frontend, backend y servicios necesarios en plataformas cloud. - Mejoras y ajustes: Corrección de errores, optimización visual y adaptación responsiva. ### Organización del equipo Al tratarse de un proyecto grupal, las tareas se distribuyen según áreas de responsabilidad: - Desarrollo frontend - Desarrollo backend - Base de datos - Integración de servicios externos - Inteligencia artificial - Desarrollo mobile - Pruebas y documentación

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

La solución consiste en una aplicación web tipo marketplace, compuesta por un frontend desarrollado en React, un backend desarrollado en Spring Boot, una aplicacion movil desarrollada en React native, una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase y un microservicio de inteligencia artificial desarrollado con FastAPI y YOLO. ### Infraestructura a utilizar - Frontend: Vercel para despliegue de la aplicación React. - Backend: Render para despliegue del servicio Spring Boot. - Microservicio IA: Render para despliegue del servicio FastAPI. - Aplicación móvil: React native, con lenguaje Typecript JSX. - Base de datos: Supabase PostgreSQL. - Almacenamiento de imágenes: Supabase Storage. - Autenticación externa: Google Cloud Console mediante OAuth2. - Pasarela de pago: Mercado Pago. - Repositorio y control de versiones: GitHub. ### Arquitectura de software La arquitectura propuesta es de tipo cliente-servidor con separación por capas y servicios: - Frontend React: interfaz visual y experiencia de usuario. - Backend Spring Boot: API REST, seguridad, lógica de negocio y conexión a base de datos. - Aplicación móvil React Native / Expo: versión móvil orientada a entregar una experiencia adaptada a dispositivos móviles. - Base de datos Supabase PostgreSQL: almacenamiento de usuarios, publicaciones, ventas, carrito, deseados y pagos. - Microservicio IA FastAPI: análisis de imágenes de cartas mediante modelo de inteligencia artificial. - Servicios externos: Google OAuth para autenticación, Mercado Pago para pagos y Supabase Storage para almacenamiento de imágenes. ### Lenguajes de programación - Java: desarrollo del backend con Spring Boot. - JavaScript: desarrollo del frontend con React. - TypeScript: desarrollo de la version movil con React native. - Python: desarrollo del microservicio de inteligencia artificial. - SQL: consultas y estructura de base de datos PostgreSQL. - HTML y CSS: estructura visual y estilos del frontend. ### Frameworks, dependencias y librerías a utilizar Frontend: - React - Vite - React Router DOM - CSS personalizado - Fetch API para consumo de servicios Backend: - Spring Boot - Spring Web - Spring Security - Spring Security OAuth2 Client - Spring Data JPA - Hibernate - PostgreSQL Driver - Spring Mail - Springdoc OpenAPI / Swagger - Lombok Aplicación móvil: - React Native - Expo - Expo Router - React Native Safe Area Context - Expo Image Picker Microservicio IA: - FastAPI - Uvicorn - Ultralytics YOLO - Python Multipart Servicios externos: - Google OAuth2 - Mercado Pago - Supabase PostgreSQL - Supabase Storage ### Base de datos Se utilizará Supabase PostgreSQL como base de datos principal del sistema. Esta base de datos almacenará información relacionada con: - Usuarios - Perfiles - Publicaciones - Imágenes de publicaciones - Carrito de compra - Lista de deseados - Ventas - Estados de pago - Información relacionada al análisis de cartas La base de datos se conectará al backend mediante Spring Data JPA e Hibernate. ### Repositorio El proyecto se gestionará mediante Git y GitHub, permitiendo control de versiones, trabajo colaborativo y despliegue desde ramas del repositorio. Repositorio: https://github.com/seba-bs22/Proyecto-Final-DecklyBuy-TCG-.git

6. Plan de Trabajo

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Levantamiento de requerimientos | Identificar las funcionalidades principales del sistema, considerando compra, venta, usuarios, publicaciones, carrito, lista de deseados, pagos y análisis de cartas. | Reuniones de equipo, investigación, referencias de marketplaces, documentación del proyecto. | 1 semana | Equipo Completo | Define la base funcional del proyecto y permite organizar el alcance. |
| 2.- | Diseño de arquitectura del sistema | Definir la estructura general del proyecto, separando frontend, backend, base de datos, microservicio IA y servicios externos. | Diagramas, documentación técnica, GitHub, herramientas de diseño. | 1 semana | Equipo Completo | Se debe considerar escalabilidad, integración con APIs y despliegue cloud. |
| 3.- | Diseño y desarrollo frontend | Crear las vistas principales del sistema: inicio, login, registro, perfil, categorías, ofertas, publicaciones, carrito y lista de deseados. | React, Vite, React Router, CSS, VS Code. | 3 a 4 semanas | Responsable frontend | Debe incluir diseño responsivo para uso en computadores y dispositivos móviles. |
| 4.- | Desarrollo backend y APIs REST | Implementar controladores, servicios y lógica de negocio para usuarios, autenticación, publicaciones, carrito, deseados, ventas y pagos. | Java, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Swagger. | 4 a 5 semanas | Responsable backend | Las APIs deben ser probadas localmente y documentadas mediante Swagger. |
| 5- | Desarrollo mobile | Diseñar e implementar la versión móvil de DecklyBuy TCG, incluyendo navegación y pantallas adaptadas. | React Native, Expo, Expo Router, TypeScript, Context API, Expo Image Picker, Fetch API. | 4 a 5 semanas | Responsable mobile | La aplicación móvil debe mantener coherencia visual con la versión web, ser probada en Expo Go, integrarse con servicios en la nube. |
| 5.- | Diseño e implementación de base de datos | Crear las tablas y relaciones necesarias para usuarios, publicaciones, imágenes, ventas, pagos, carrito y lista de deseados. | Supabase PostgreSQL, Spring Data JPA. | 3 a 4 semanas | Responsable base de datos | La estructura debe permitir mantener integridad de datos y consultas eficientes. |
| 6.- | Integración de inteligencia artificial | Implementar el servicio de análisis de estado de cartas mediante imágenes, conectando el backend con el microservicio IA. | Python, FastAPI, YOLO, Render, imágenes de prueba. | 4 a 5 semanas | Responsable IA | El análisis debe entregar estado, puntaje, confianza y mensaje al usuario. |
| 7.- | Despliegue del sistema | Publicar frontend, backend y microservicio IA en servicios cloud, configurando variables de entorno y URLs de producción. | Vercel, Render, Supabase, GitHub. | 1 a 2 semanas | Responsable despliegue | Debe verificarse que la aplicación funcione fuera del entorno local. |
| 8.- | Documentación final | Elaborar documentación técnica, manual de usuario, diagramas, evidencias de pruebas y descripción del proyecto. | Word, diagramas, capturas, GitHub, Swagger. | 1 a 2 semanas | Responsable documentación | La documentación debe reflejar el estado final del sistema y sus funcionalidades. |

7. Evidencias

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelo Entidad Relación (MER) | Evidencia que representa las entidades principales del sistema, sus atributos y relaciones. Incluye usuarios, publicaciones, cartas, carrito de compra, lista de deseados, pagos, ventas e imágenes. | https://github.com/seba-bs22/Proyecto-Final-DecklyBuy-TCG-/tree/4686ce43b3cd9e4c5533965ea627b8f5cbd80e88/Documentaci%C3%B3n |
| 2 | Modelo lógico de base de datos | Documento que muestra la transformación del MER a tablas relacionales, indicando claves primarias, claves foráneas, atributos y relaciones necesarias para implementar la base de datos. |  |
| 3 | Planilla de requerimientos funcionales (RF) | Planilla que detalla las funcionalidades que debe cumplir el sistema, tales como registro, inicio de sesión con Google, edición de perfil, publicaciones, etc. |  |
| 4 | Planilla de requerimientos no funcionales (RNF) | Planilla que describe las condiciones de calidad del sistema, considerando seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad, etc. |  |
| 5 | Carta Gantt | Evidencia de planificación del proyecto durante el semestre. Indica actividades, fechas de inicio y término, duración, responsables y avance de cada tarea. |  |
| 6 | Mockups del sistema | Prototipos visuales de las pantallas principales del sistema, incluyendo inicio, login, registro, perfil, publicaciones, etc. |  |
| 7 | Script de base de datos | Archivo SQL que contiene la estructura de la base de datos del sistema, incluyendo creación de tablas, atributos, relaciones y restricciones principales. |  |
| 8 | Diagrama de casos de uso | Diagrama que representa la interacción entre los actores del sistema y sus funcionalidades principales. |  |
| 9 | Diagramas de secuencia | Evidencia que describe el flujo de interacción entre usuario, frontend, backend, base de datos y servicios externos. |  |
| 10 | Diagrama de componentes | Diagrama que muestra los módulos principales de la solución, incluyendo frontend React, backend Spring Boot, base de datos Supabase, microservicio IA. |  |
| 11 | Diagrama de despliegue | Evidencia que representa la infraestructura del sistema en ambiente cloud. |  |

8. Planificación semestral

*La planificación semestral se incluye en la Carta Gantt respaldada en la carpeta de documentación del proyecto e incluye las tareas a realizar y los hitos de entrega.

9. Otros

Dentro de la carpeta “Documentación” se encuentran los siguientes archivos: - Informe - Carta Gantt - Casos de prueba (excel) - Documentación IA - Diagramas - Mockups - Plan de pruebas - Planilla requisitos funcionales - Planilla requisitos no funcionales - Modelo MERE