“Marketplace web responsivo para comprar y vender cartas de Pokémon Trading Card Game, en un entorno centralizado.”

DECKLYBUY TCG

Autores:

- Sebastián Bravo Silva

- Cristóbal Cisternas

- Sebastián Fernandez

Proyecto de título presentado al instituto profesional Duoc UC sede San Joaquín para optar al título de Analista Programador Computacional.

Profesor Guía:

Jorge Niochet

Marzo 2026.

Santiago, Chile.

- PRIMER CAPÍTULO: ÍNDICES.

1.1 Índice de contenido

I. PRIMER CAPÍTULO: ÍNDICES.	2

1.1 Índice de contenido	3

1.2 Índice de ilustraciones.	5

1.3 Índice de tablas.	6

II. SEGUNDO CAPÍTULO: ESTADO DEL ARTE.	7

2.1 Nombre del proyecto.	8

2.2 Slogan del proyecto.	8

2.3 Contexto.	8

2.4 Problemática o Necesidad.	9

2.5 Solución.	9

2.6 Estudio de mercado.	10

2.7 Alcance.	11

● Corto Alcance (0 – 6 meses)	11

● Mediano Alcance (6 – 12 meses)	12

● Largo Alcance (1 – 2 años)	12

2.8 Análisis de tecnologías.	13

Lenguajes de programación:	13

Frameworks y librerías	13

Servicios Cloud	14

APIs y protocolos	14

Herramientas de desarrollo	15

2.9 Planificación inicial del proyecto.	16

Metodología de desarrollo	16

Estimación de duración del proyecto	16

Principales etapas del desarrollo	17

1. Análisis del problema (2 semanas)	17

2. Diseño de la solución (3 semanas)	17

3. Desarrollo del sistema (8 – 12 semanas)	17

4. Pruebas (2 – 3 semanas)	17

5. Validación del proyecto (1 – 2 semanas)	18

Cronograma preliminar	18

III. TERCER CAPÍTULO: DEFINICIÓN DE PROYECTO.	19

3.1 Misión del proyecto.	20

3.2 Visión del proyecto.	20

3.3 Objetivo General.	20

3.4 Objetivos específicos.	21

3.5 Historias de usuarios.	22

Tabla de Historias de Usuario	22

3.6 Requerimientos funcionales.	23

Tabla de Requerimientos Funcionales	23

3.7 Requerimientos no funcionales.	24

Tabla de Requerimientos No Funcionales	24

3.3.1 Requisitos de rendimiento	25

3.3.2 Seguridad	25

3.3.3 Fiabilidad	25

3.3.4 Disponibilidad	26

3.3.5 Mantenibilidad	26

3.3.6 Portabilidad	26

IV. CUARTO CAPÍTULO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO.	27

4.1 Metodología de proyecto.	28

Justificación de la elección	28

4.2 Arquitectura de proyecto.	29

Tipo de arquitectura	29

Descripción de funcionamiento	29

1️⃣ Capa de Presentación (Frontend)	29

2️⃣ Capa de Lógica de Negocio (Backend)	30

3️⃣ Capa de Persistencia (Base de Datos)	30

Justificación de la elección	30

Integración con servicios externos	31

4.3 Stack Tecnológico.	31

Ejemplo de tabla de Stack Tecnológico	31

Tabla de Stack Tecnológico	32

V. QUINTO CAPITULO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.	35

4.1 Factibilidad técnica.	36

4.2 Factibilidad legal.	36

4.3 Factibilidad económica.	36

Ejemplo de tabla de estimación de costos	37

4.4 Factibilidad ambiental.	37

4.5 Factibilidad operativa.	37

4.6 Factibilidad comercial.	38

V.1 Diagramas de caso de uso.	40

VI.3 Diagrama de base de datos MERE.	41

VI.4 Diagrama de componentes.	41

VI.5 Diagrama de despliegue.	41

VIII. OCTAVO CAPÍTULO: CONCLUSIONES	46

1.2 Índice de ilustraciones.

1.3 Índice de tablas.

- SEGUNDO CAPÍTULO: ESTADO DEL ARTE.

2.1 Nombre del proyecto.

El nombre del proyecto corresponde a “DecklyBuy TCG”, que hace referencia a la compra de barajas de cartas TCG con un enfoque amigable.

2.2 Slogan del proyecto.

“Tu lugar para vender, comprar y tradear cartas, en cualquier dispositivo”

2.3 Contexto.

En la actualidad, el mercado de los Trading Card Games (TCG), especialmente títulos como Pokémon Trading Card Game, ha experimentado un crecimiento sostenido a nivel global. Este aumento se debe tanto al auge del coleccionismo como a la expansión de comunidades de jugadores activos. Plataformas digitales y redes sociales han facilitado la conexión entre usuarios, permitiendo la compraventa e intercambio de cartas.

Sin embargo, estas transacciones suelen realizarse en entornos no centralizados como grupos de Facebook, foros o aplicaciones de mensajería, lo que genera un ecosistema fragmentado. Diversos análisis sobre economías digitales y marketplaces destacan que la centralización de la oferta y la estandarización de la información son factores clave para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la confianza en las transacciones en línea.

Estudios sobre comercio electrónico (e-commerce) indican que los usuarios prefieren plataformas donde puedan comparar productos fácilmente, validar la reputación de los vendedores y contar con mecanismos de seguridad en el proceso de compra. En este contexto, el mercado de cartas TCG aún presenta oportunidades de mejora, especialmente en mercados locales donde no existen plataformas especializadas.

Desde una perspectiva tecnológica, el problema no radica únicamente en la existencia de múltiples plataformas, sino en la ausencia de un sistema estructurado que centralice datos bajo un modelo relacional, con búsquedas indexadas y validación de identidad. La falta de normalización en los metadatos de las publicaciones (estado, rareza, edición, idioma, certificación) impide la comparación eficiente de productos, generando asimetría de información entre compradores y vendedores.

https://www.brandsuntapped.com/pokemon-enjoyed-year-of-massive-buzz-intense-demand-and-vigorous-sales-in-2025/

2.4 Problemática o Necesidad.

Actualmente, la compraventa de cartas TCG se encuentra dispersa en múltiples canales, lo que genera diversas dificultades para los usuarios:

- Fragmentación de la información: Los usuarios deben recorrer distintas plataformas para encontrar una carta específica.

- Falta de estandarización: Las publicaciones no siguen un formato uniforme, dificultando la comparación de precios, estado y rareza.

- Baja confianza: Es complejo verificar la reputación de los vendedores y la autenticidad de las cartas.

- Ausencia de historial: No existen sistemas claros de valoración o seguimiento de transacciones.

- Ineficiencia en el proceso: La comunicación suele ser lenta y desorganizada.

Esta problemática es real y observable en comunidades activas de TCG, donde los usuarios dependen de interacciones informales sin garantías claras. La falta de una plataforma dedicada limita el desarrollo de un mercado más seguro, eficiente y transparente.

2.5 Solución.

DecklyBuyTCG propone el desarrollo de un marketplace web especializado en la compra y venta de cartas TCG de Pokemon, centralizando todas las transacciones en un solo lugar.

La solución contempla:

- Un catálogo organizado con filtros por juego, rareza y precio.

- Publicaciones con formato estandarizado, que incluya información clave como estado de la carta, valor y descripción.

- Un sistema de valoraciones y reputación para usuarios.

- Flujos de compra claros, facilitando la negociación entre comprador y vendedor.

- Secciones estructuradas, como página de inicio, categorías, ofertas y contacto.

El impacto del proyecto radica en:

- Reducir el tiempo de búsqueda de cartas.

- Aumentar la confianza entre usuarios.

- Mejorar la transparencia en las transacciones.

- Fomentar una comunidad más organizada y segura.

De esta manera, la plataforma no solo minimiza la problemática detectada, sino que también profesionaliza el mercado de cartas TCG en el entorno digital.

2.6 Estudio de mercado.

El mercado de TCG ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. Productos asociados a franquicias como Pokémon han impulsado el interés tanto de coleccionistas como de inversionistas.

Según tendencias del comercio electrónico:

- El e-commerce sigue en expansión, con un aumento sostenido en plataformas especializadas.

- Los usuarios valoran cada vez más la seguridad, reputación y facilidad de uso.

- Los marketplaces de nicho (especializados en un tipo de producto) han demostrado ser altamente efectivos al ofrecer experiencias más personalizadas.

Además, el análisis del comportamiento en comunidades digitales muestra que:

- Existe alta demanda por cartas específicas.

- Los usuarios están dispuestos a pagar más por plataformas que ofrezcan seguridad.

- La falta de centralización genera oportunidades para nuevas soluciones digitales.

Como referencia al estado del arte, existen plataformas internacionales que operan como marketplaces de cartas, lo que valida el modelo de negocio. Sin embargo, a nivel local (Chile y Latinoamérica), aún existe una brecha en soluciones especializadas, lo que posiciona a DecklyBuyTCG como una propuesta con alto potencial de adopción.

Diversos estudios evidencian el crecimiento del mercado de cartas TCG, especialmente Pokémon, el cual ha alcanzado miles de millones de dólares y mantiene un crecimiento sostenido. Sin embargo, este aumento también ha traído problemas como falsificación, dificultad de verificación y riesgos en las transacciones, lo que genera desconfianza en los usuarios.

https://research.genezi.io/p/mastering-the-pokemon-tcg-market

https://www.researchgate.net/publication/393442871_Business_Model_Innovation_in_the_Trading_Card_Grading_Industry_Cross-National_Insights_from_Pokemon_Trading_Card_Game_and_Non-fungible_Tokens

2.7 Alcance.

El proyecto DecklyBuyTCG contempla un desarrollo progresivo en tres etapas, con objetivos definidos a corto, mediano y largo plazo, permitiendo su crecimiento de forma controlada y sostenible.

Corto Alcance (0 – 6 meses)

En esta etapa inicial se busca desarrollar una versión funcional básica (MVP) de la plataforma.

Objetivos:

- Implementar la estructura principal del sitio web (inicio, categorías, ofertas y contacto).

- Habilitar el registro e inicio de sesión de usuarios.

- Permitir la publicación y visualización de cartas, inicialmente centrado en cartas de Pokémon Trading Card Game.

- Incorporar filtros básicos de búsqueda (precio, rareza, tipo).

- Implementar formularios de contacto para soporte.

- Realizar pruebas iniciales con usuarios para validar la usabilidad.

Meta principal:
 Contar con una plataforma operativa y accesible para un grupo reducido de usuarios.

Mediano Alcance (6 – 12 meses)

En esta fase se busca mejorar la plataforma y ampliar sus funcionalidades.

Objetivos:

- Integrar un sistema de valoraciones y reputación de usuarios.

- Mejorar la interfaz de usuario (UI/UX) para optimizar la experiencia.

- Implementar notificaciones y seguimiento de ofertas.

- Optimizar la seguridad en las transacciones y gestión de datos.

- Aumentar la base de usuarios mediante difusión en comunidades.

Meta principal:
 Consolidar una comunidad activa y mejorar la confianza dentro de la plataforma.

Largo Alcance (1 – 2 años)

En esta etapa se proyecta la expansión y consolidación del proyecto.

Objetivos:

- Incorporar sistemas de pago integrados dentro de la plataforma.

- Implementar logística de envíos o integración con servicios externos.

- Expandir el catálogo a múltiples TCG y productos relacionados.

- Desarrollar una aplicación móvil complementaria.

- Agregar más categorías de TCG (por ejemplo, Magic u otros juegos).

- Posicionar la plataforma como referente en la compraventa de TCG a nivel nacional (y potencialmente regional).

Meta principal:
 Convertir a DecklyBuyTCG en un marketplace consolidado, confiable y escalable dentro del nicho TCG.

2.8 Análisis de tecnologías.

Para el desarrollo de DecklyBuyTCG se evaluaron distintas tecnologías considerando factores como escalabilidad, rendimiento, facilidad de desarrollo y compatibilidad con aplicaciones web modernas.

Lenguajes de programación:

- JavaScript: Amplio uso en desarrollo web, especialmente en frontend y backend (Node.js).

- Java: Lenguaje robusto y ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales.

- Python: Popular y fácil de aprender, pero menos común en aplicaciones web de alto rendimiento en tiempo real.

Elección:
Se adopta una arquitectura basada en capas (Frontend – Backend – Persistencia), donde cada capa tiene responsabilidades claramente definidas. El frontend gestiona la interfaz y experiencia de usuario (JavaScript, frontend y parte del backend), el backend implementa la lógica de negocio y expone endpoints REST, y la base de datos administra la persistencia de datos estructurados bajo modelo relacional (Java, backend con Spring Boot) debido a su combinación de flexibilidad, rendimiento y adopción en la industria.

Frameworks y librerías

- Frontend:

  - React: Permite crear interfaces dinámicas mediante componentes reutilizables.

  - Vite: Herramienta moderna para desarrollo rápido.

  - Bootstrap: Facilita el diseño responsivo.

  - React Joyride: Permite implementar tutoriales interactivos.

- Backend:

  - Spring Boot: Ideal para construir APIs robustas y seguras.

  - Node.js: Alternativa flexible para servicios ligeros.

Elección:
 Se utilizará React + Vite para el frontend y Spring Boot como backend principal, complementado con Node.js si se requieren microservicios.

Bases de datos

- PostgreSQL: Alta integridad, ideal para datos estructurados.

- MySQL: Muy popular y fácil de implementar.

Comparación:

- PostgreSQL ofrece mejor manejo de relaciones complejas.

- MySQL destaca por su simplicidad y amplia adopción.

Elección:
 Se prioriza PostgreSQL por su robustez e integridad de datos, aunque MySQL es una alternativa viable.

Servicios Cloud

- Amazon Web Services (AWS):

  - Uso de S3 para almacenamiento de imágenes (ej: fotos de cartas y perfiles).

- Google:

  - Uso de OAuth 2.0 para autenticación con Google.

APIs y protocolos

- REST APIs: Permiten la comunicación entre frontend y backend de forma eficiente.

- OAuth 2.0: Protocolo seguro para autenticación externa.

Elección:
 Se implementarán REST APIs junto con OAuth 2.0 para garantizar seguridad y escalabilidad.

Herramientas de desarrollo

- Visual Studio Code: Editor de código liviano y popular.

- Git: Control de versiones.

- GitHub: Repositorio y colaboración.

| Tecnología | Tipo | Ventajas | Motivo de elección |
| --- | --- | --- | --- |
| JavaScript | Lenguaje | Versátil, ampliamente usado | Desarrollo frontend y backend |
| Java | Lenguaje | Robusto, escalable | Backend estructurado |
| React | Frontend | Componentes reutilizables | Alta adopción y eficiencia |
| Vite | Build Tool | Rápido, moderno | Mejora rendimiento en desarrollo |
| Spring Boot | Backend | Seguridad, escalabilidad | Ideal para APIs robustas |
| Node.js | Backend | Ligero, flexible | Soporte para microservicios |
| PostgreSQL | Base de datos | Integridad, robustez | Manejo de datos complejos |
| MySQL | Base de datos | Popular, simple | Alternativa viable |
| AWS S3 | Cloud | Almacenamiento escalable | Manejo de imágenes |
| OAuth 2.0 | Seguridad | Autenticación segura | Login con Google |
| Bootstrap | UI | Diseño responsivo | Mejora experiencia usuario |
| React Joyride | Librería | Onboarding interactivo | Guía para nuevos usuarios |
| Git/GitHub | Herramientas | Control de versiones | Trabajo colaborativo |

2.9 Planificación inicial del proyecto.

El desarrollo de DecklyBuyTCG se organizará utilizando una metodología ágil, permitiendo iteraciones constantes y mejoras progresivas basadas en retroalimentación.

Metodología de desarrollo

Se utilizará Scrum, una metodología ágil que permite dividir el proyecto en ciclos cortos llamados sprints, facilitando la entrega continua de funcionalidades.

Elección:

- Permite adaptarse a cambios en los requerimientos.

- Facilita el trabajo en equipo y la organización.

- Entrega avances funcionales en cortos periodos de tiempo.

- Ideal para proyectos web con crecimiento progresivo.

Estructura:

- Sprints de 2 semanas.

- Reuniones de planificación, revisión y retrospectiva.

- Uso de backlog para organizar tareas.

Estimación de duración del proyecto

- Duración total estimada: 4 a 6 meses (fase inicial/MVP).

- Cada sprint tendrá una duración aproximada de 2 semanas.

- Se estiman entre 8 a 12 sprints para completar la primera versión funcional.

Principales etapas del desarrollo

1. Análisis del problema (2 semanas)

- Identificación de necesidades del usuario.

- Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Investigación de mercado.

2. Diseño de la solución (3 semanas)

- Diseño de arquitectura del sistema (frontend, backend, base de datos).

- Creación de prototipos (wireframes/mockups).

- Definición de estructura de navegación.

3. Desarrollo del sistema (5-8 semanas)

- Implementación del frontend con React y Vite.

- Desarrollo del backend con Spring Boot.

- Integración de base de datos como PostgreSQL.

- Implementación de funcionalidades clave:

  - Registro e inicio de sesión (incluyendo OAuth con Google).

  - Publicación y búsqueda de cartas.

  - Sistema de contacto.

  - Subida de imágenes (AWS S3).

  - Onboarding con React Joyride.

4. Pruebas (2 – 3 semanas)

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de usabilidad.

- Corrección de errores.

- Validación de seguridad básica.

5. Validación del proyecto (1 – 2 semanas)

- Pruebas con usuarios reales.

- Recolección de feedback.

- Ajustes finales.

- Preparación para despliegue.

Cronograma preliminar

Fig 1. “Cronograma preliminar”

- TERCER CAPÍTULO: DEFINICIÓN DE PROYECTO.

3.1 Misión del proyecto.

Desarrollar una plataforma web especializada que centralice la compra, venta e intercambio de cartas TCG, específicamente de Pokémon, permitiendo a jugadores nuevos, experimentados y coleccionistas acceder a un sistema digital seguro, organizado y confiable.

El proyecto busca resolver la fragmentación actual del mercado, mejorar la transparencia en las transacciones y facilitar la comparación de productos mediante un entorno estructurado, con publicaciones estandarizadas, filtros de búsqueda y mecanismos de validación de usuarios.

De esta manera, DecklyBuyTCG beneficiará a la comunidad TCG al ofrecer una experiencia eficiente, accesible desde cualquier dispositivo y orientada a fortalecer la confianza entre compradores y vendedores.

3.2 Visión del proyecto.

Convertirse en una plataforma exponente en Chile para la compra, venta e intercambio de cartas TCG, destacando por su innovación tecnológica, accesibilidad, enfoque en la seguridad y accesibilidad para nuevos jugadores o coleccionistas casuales de cartas que no son tan experimentados, sistemas avanzados de verificación y herramientas de análisis de mercado.

Se proyecta que el sistema evolucione hacia un ecosistema digital completo que fortalezca la confianza entre usuarios protegiendo de compradores que acaparen inventario para influenciar en el precio de los productos, impulsando la profesionalización del comercio de cartas y consolide una comunidad activa, segura y en constante crecimiento.

A largo plazo, DecklyBuyTCG aspira a consolidar una comunidad activa y profesionalizada, fortaleciendo la confianza entre usuarios y posicionándose como una solución escalable a nivel nacional y eventualmente regional.

3.3 Objetivo General.

Desarrollar un marketplace web especializado que permita centralizar la compra y venta de cartas TCG, ofreciendo herramientas digitales que combinan inteligencia artificial para mejorar la organización, seguridad y transparencia de las transacciones, facilitando la interacción entre usuarios de manera eficiente y confiable.

3.4 Objetivos específicos.

- Analizar la problemática actual del mercado de cartas TCG, identificando las principales dificultades en la compraventa e intercambio entre usuarios.

- Diseñar la arquitectura y estructura del marketplace, considerando una navegación clara y organizada por categorías, filtros y secciones.

- Implementar un sistema de publicaciones estandarizadas que permita a los usuarios ingresar información detallada sobre las cartas (estado, rareza, precio, descripción).

- Desarrollar un sistema de valoración y reputación para usuarios, con el fin de aumentar la confianza en las transacciones.

- Implementar un sistema de machine learning que permita al usuario automatizar el proceso de publicación de una venta y realizar un escaneo de la carta para un grading automático.

- Integrar funcionalidades de búsqueda y filtrado que faciliten la comparación de cartas dentro de la plataforma.

- Implementar flujos de compra y comunicación entre usuarios de manera clara y eficiente.

- Realizar pruebas funcionales y de usabilidad para validar el correcto funcionamiento del sistema.

- Evaluar la aceptación de la plataforma con usuarios potenciales, identificando oportunidades de mejora.

3.5 Historias de usuarios.

Tabla de Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario | Prioridad | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario, quiero registrar una cuenta al sistema, para poder utilizar sus funcionalidades | Alta | El usuario puede crear una cuenta válida |
| HU-02 | Como administrador, quiero gestionar usuarios para controlar el acceso al sistema | Alta | El administrador puede crear, editar y eliminar usuarios |
| HU-03 | Como usuario, quiero crear un artículo en el sistema para vender una carta, mostrando los detalles que inserte | Alta | El sistema muestra el artículo creado con los detalles insertados por el usuario |
| HU-04 | Como administrador, quiero gestionar artículos creados por los usuarios, para poder moderar donde sea necesario | Alta | El administrador puede editar o eliminar artículos creados por usuarios |
| HU-05 | Como usuario, quiero poder ver otros artículos publicados por los usuarios al sistema, para poder encontrar algo de mi interes | Alta | El sistema muestra un catálogo de todos los artículos creados por otros usuarios en el sistema, mostrando imagen y precio |
| HU-06 | Como usuario, quiero poder filtrar detalles del catálogo para encontrar articulos especificos | Media | El sistema permite buscar artículos específicos de acuerdo a filtros determinados (nombre, precio, etc.) |
| HU-07 | Como usuario, quiero poder personalizar mi perfil para diferenciarme de otros usuarios y detallar cosas en mi descripción | Baja | El usuario puede modificar su perfil, y el sistema muestra este perfil a otros usuarios que lo vean. |
| HU-08 | Como usuario, quiero tener la opcion de registrarme e iniciar sesion con mi cuenta de Google, para agilizar y facilitar este proceso | Baja | El sistema permite al usuario crear su cuenta e iniciar sesión usando su cuenta de Google, si lo prefiere |

3.6 Requerimientos funcionales.

Tabla de Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Historia asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuario | El sistema debe permitir que los usuarios se registren mediante un formulario | Alta | HU-01 |
| RF-02 | Inicio de sesión | El sistema debe permitir autenticarse mediante correo y contraseña | Alta | HU-01 |
| RF-03 | Gestión de usuarios | El administrador puede crear, editar y eliminar usuarios | Alta | HU-02 |
| RF-04 | Creación de artículo | El sistema permite al usuario crear un artículo con los detalles de la venta (Nombre, precio, imagen…) | Alta | HU-03 |
| RF-05 | Visualización de artículo | El sistema permite visualizar un artículo creado con los detalles insertados por el usuario vendedor | Alta | HU-03 |
| RF-06 | Gestión de artículos | El administrador puede editar y eliminar artículos | Alta | HU-04 |
| RF-07 | Catálogo de artículos | El sistema cataloga todos los artículos creados y los visualiza con la imagen, nombre y precio | Alta | HU-05 |
| RF-08 | Búsqueda con filtros en el catálogo | El sistema permite buscar articulos especificos en el catálogo de acuerdo a filtros establecidos por el usuario | Media | HU-06 |
| RF-09 | Perfil de usuario | El sistema visualiza un perfil para cada usuario que se encuentre registrado en el sistema | Baja | HU-07 |
| RF-10 | Personalización de perfil | El sistema permite al usuario personalizar su propio perfil, con aspectos como una foto de perfil y descripción | Baja | HU-07 |
| RF-11 | Registro/Inicio de sesion con cuenta Google | El sistema permite al usuario poder registrarse e iniciar sesión en el sistema con una cuenta Google | Baja | HU-08 |

3.7 Requerimientos no funcionales.

En este apartado se deben definir los requerimientos no funcionales del sistema.

Estos describen las características de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento o disponibilidad.

Tabla de Requerimientos No Funcionales:

| ID | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | El sistema debe autenticar usuarios mediante credenciales seguras |
| RNF-02 | Rendimiento | El sistema debe responder a solicitudes en menos de 2 segundos |
| RNF-03 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo |
| RNF-04 | Usabilidad | La interfaz debe ser fácil de utilizar para usuarios no técnicos |
| RNF-05 | Escalabilidad | El sistema debe permitir agregar nuevas funcionalidades sin afectar la arquitectura |
| RNF-06 | Rendimiento | El sistema deberá cargar la página principal en menos de 2.5 segundos en conexiones estándar (10 Mbps). |
| RNF-07 | Rendimiento | Debe soportar hasta 100 usuarios simultáneos sin degradación perceptible de rendimiento. |
| RNF-08 | Rendimiento | El tiempo de renderizado de componentes React no debe superar los 500 ms en dispositivos promedio. |
| RNF-09 | Seguridad | El sistema deberá ejecutarse bajo protocolo HTTPS. |
| RNF-10 | Seguridad | Los formularios implementarán validación en cliente (React) para evitar entradas inválidas o maliciosas. |
| RNF-11 | Seguridad | No se almacenarán datos sensibles del usuario. |
| RNF-12 | Fiabilidad | El sistema deberá mantener una tasa de error inferior al 0.5% de solicitudes fallidas. |
| RNF-13 | Fiabilidad | En caso de error de red o desconexión, React deberá mostrar un mensaje informativo (“Verifica tu conexión e inténtalo nuevamente”). |
| RNF-14 | Disponibilidad | En caso de mantenimiento, se mostrará un banner temporal de aviso en la interfaz principal. |
| RNF-15 | Mantenibilidad | El sistema está diseñado con la arquitectura Atomic Design, lo que facilita la actualización de componentes sin afectar al resto del sistema. |
| RNF-16 | Mantenibilidad | Las tareas de mantenimiento serán realizadas por el equipo de desarrollo, con revisión de código semanal. |
| RNF-17 | Portabilidad | El sistema es compatible con los principales navegadores: Chrome, Firefox, Edge y Safari. |
| RNF-18 | Portabilidad | Compatible con sistemas operativos Windows, macOS, Android e iOS. |
| RNF-19 | Portabilidad | El código fuente está desarrollado íntegramente en JavaScript (React), lo que permite su portabilidad a otros entornos (por ejemplo, React Native). |

- CUARTO CAPÍTULO: PLANIFICACIÓN DE PROYECTO.

4.1 Metodología de proyecto.

Para el desarrollo de DecklyBuyTCG se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a que permite gestionar proyectos de software de forma iterativa e incremental, facilitando la adaptación a cambios en los requerimientos y la entrega progresiva de funcionalidades operativas.

Justificación de la elección

Scrum se selecciona por las siguientes razones:

- Permite dividir el desarrollo en ciclos cortos (sprints), reduciendo el riesgo del proyecto.

- Facilita la retroalimentación constante y la mejora continua.

- Es adecuada para proyectos web donde los requerimientos pueden evolucionar.

- Permite priorizar funcionalidades críticas mediante un backlog organizado.

- Favorece la entrega temprana de un MVP (Producto Mínimo Viable).

Dado que el proyecto contempla fases progresivas (corto, mediano y largo alcance), la metodología Scrum permite validar funcionalidades en etapas tempranas y ajustar el desarrollo según resultados obtenidos.

4.2 Arquitectura de proyecto.

Para el desarrollo de DecklyBuyTCG se adoptará una arquitectura basada en capas (Layered Architecture) con enfoque monolítico modular, separando claramente las responsabilidades del sistema.

Tipo de arquitectura:

Arquitectura basada en capas (Frontend – Backend – Persistencia de datos).

Descripción de funcionamiento:

La arquitectura del sistema se dividirá en tres capas principales:

Capa de Presentación (Frontend)

- Implementada con React + Vite.

- Responsable de la interfaz de usuario (UI).

- Gestiona la interacción del usuario con el sistema.

- Consume servicios del backend mediante APIs REST.

- Maneja validaciones básicas del lado cliente.

Capa de Lógica de Negocio (Backend)

- Implementada con Spring Boot.

- Expone endpoints REST para:

  - Autenticación

  - Gestión de usuarios

  - Gestión de artículos

  - Catálogo y filtros

- Implementa reglas de negocio.

- Maneja autenticación mediante JWT.

- Controla validaciones y permisos según rol (usuario / administrador).

Capa de Persistencia (Base de Datos)

- Implementada con PostgreSQL.

- Modelo relacional estructurado.

- Uso de entidades y repositorios.

- Integridad referencial mediante claves primarias y foráneas.

- Uso de índices para optimización de consultas.

Elección:

Se opta por una arquitectura en capas debido a:

- Claridad en la separación de responsabilidades.

- Mayor mantenibilidad del código.

- Facilidad para escalar horizontalmente el backend si fuese necesario.

- Permite una futura migración hacia microservicios si el sistema crece significativamente.

- Es adecuada para proyectos académicos y aplicaciones web de tamaño mediano.

Dado que el proyecto se encuentra en etapa inicial (MVP), una arquitectura de microservicios no es necesaria, ya que aumentaría la complejidad de infraestructura y gestión sin aportar beneficios proporcionales en esta fase.

Integración con servicios externos

El sistema contempla integración con:

- AWS S3 para almacenamiento de imágenes.

- OAuth 2.0 para autenticación mediante Google.

Estas integraciones no modifican la arquitectura principal, pero complementan funcionalidades específicas.

4.3 Stack Tecnológico.

Tabla de Stack Tecnológico:

| Categoría | Tecnología | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React | Desarrollo de interfaz basada en componentes | Permite interfaces dinámicas y reutilización de código |
| Build Tool | Vite | Herramienta de construcción y desarrollo rápido | Optimiza tiempos de compilación |
| Backend | Spring Boot | Framework para desarrollo de API REST | Seguridad, robustez y escalabilidad |
| Lenguaje Backend | Java | Lenguaje orientado a objetos | Estabilidad y amplia adopción empresarial |
| Base de Datos | PostgreSQL | Sistema de gestión relacional | Integridad referencial y manejo de datos complejos |
| Autenticación | JWT + OAuth 2.0 | Gestión de sesiones y login con Google | Seguridad y autenticación federada |
| Cloud Storage | AWS S3 | Almacenamiento de imágenes | Escalabilidad y disponibilidad |
| Control de Versiones | Git | Gestión del código fuente | Control de cambios |
| Repositorio | GitHub | Plataforma de colaboración | Trabajo colaborativo |
| Diagramación | Draw.io | Diseño de diagramas técnicos | Documentación visual del sistema |
| Metodología | Scrum | Gestión ágil del proyecto | Desarrollo iterativo e incremental |

4.4 Planificación del proyecto

El desarrollo de DecklyBuyTCG se realizará dentro de un semestre académico, con una duración estimada de 16 semanas, considerando desde la concepción formal de la idea hasta la entrega del producto final funcional.

La planificación se estructura en etapas progresivas que permiten organizar el trabajo y asegurar el cumplimiento de los objetivos definidos.

Principales etapas del proyecto

Análisis del problema (Semanas 1 – 3)

- Levantamiento de requerimientos.

- Definición de historias de usuario.

- Investigación de mercado.

- Análisis de tecnologías.

- Definición del alcance del proyecto.

Hito: Documento de requerimientos aprobado.

Diseño de la solución (Semanas 4 – 6)

- Diseño de arquitectura del sistema.

- Elaboración de diagramas (casos de uso, MER, componentes).

- Diseño de base de datos.

- Prototipos de interfaz (wireframes).

- Definición del stack tecnológico final.

Hito: Diseño técnico validado.

Desarrollo del sistema (Semanas 7 – 13)

- Implementación del frontend (React + Vite).

- Desarrollo del backend (Spring Boot).

- Integración con PostgreSQL.

- Implementación de autenticación (JWT + OAuth).

- Integración con AWS S3.

- Desarrollo de funcionalidades principales (registro, publicaciones, catálogo, filtros).

Hito: MVP funcional integrado.

Pruebas del sistema (Semanas 14 – 15)

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Validación de formularios.

- Corrección de errores detectados.

- Ajustes de rendimiento.

Hito: Versión candidata a entrega.

Validación y entrega final (Semana 16)

- Pruebas con usuarios.

- Ajustes finales.

- Preparación de documentación.

- Presentación del proyecto.

Hito final: Entrega oficial del sistema.

Cronograma estimado

El cronograma general se distribuye de la siguiente forma:

| Etapa | Duración | Semanas |
| --- | --- | --- |
| Análisis | 3 semanas | 1–3 |
| Diseño | 3 semanas | 4–6 |
| Desarrollo | 7 semanas | 7–13 |
| Pruebas | 2 semanas | 14–15 |
| Validación | 1 semana | 16 |

4.5 Entorno de desarrollo

El entorno de desarrollo de DecklyBuyTCG corresponde al conjunto de herramientas, plataformas y configuraciones utilizadas para la implementación, prueba, control de versiones y del sistema a desarrollar.

La definición del entorno permite garantizar la reproducibilidad del proyecto y facilitar su mantenimiento futuro.

Sistema Operativo

- Windows 10/11 (64 bits)
 Utilizado para el desarrollo local del frontend y backend.
 Compatible con Node.js, Java JDK y PostgreSQL.

Herramientas de Desarrollo (IDE)

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Visual Studio Code | Desarrollo del frontend (React) y configuración general |
| IntelliJ IDEA / VS Code | Desarrollo del backend (Spring Boot) |
| Postman | Pruebas de endpoints REST |
| pgAdmin | Administración y gestión de base de datos PostgreSQL |

Justificación:
 Estas herramientas permiten desarrollar, depurar y probar cada componente del sistema de manera independiente y controlada.

Control de Versiones

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Git | Control de versiones distribuido |
| GitHub | Repositorio remoto y colaboración |

Justificación:
 Permite gestionar cambios en el código, mantener historial de versiones y trabajar colaborativamente bajo metodología Scrum.

Gestión del Proyecto

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| GitHub Projects / Trello | Gestión de backlog y tareas |
| Scrum | Metodología ágil implementada |

Justificación:
 Permite organizar historias de usuario, asignar tareas por sprint y realizar seguimiento del avance del proyecto.

Entorno de Ejecución

- Node.js (para ejecución del frontend en entorno de desarrollo)

- JDK 17 (para ejecución de Spring Boot)

- PostgreSQL 14+

- Navegadores compatibles: Google Chrome, Microsoft Edge

Consideraciones de Reproducibilidad

El sistema puede ser replicado siguiendo estos pasos:

- Clonar el repositorio desde GitHub.

- Instalar dependencias del frontend (npm install).

- Configurar variables de entorno.

- Levantar servidor backend (Spring Boot).

- Conectar con la instancia local de PostgreSQL.

Esto garantiza que cualquier desarrollador pueda configurar el entorno sin inconsistencias.

- QUINTO CAPÍTULO: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD.

5.1 Factibilidad técnica.

El proyecto es técnicamente viable, ya que las tecnologías seleccionadas para su desarrollo son ampliamente utilizadas en aplicaciones web modernas y cuentan con gran soporte, documentación oficial y comunidades activas. Para el desarrollo del frontend se utilizará React, permitiendo crear una interfaz dinámica, reutilizable y responsive para la visualización y gestión de cartas TCG. En el backend se utilizará Spring Boot con Java, facilitando la creación de APIs REST seguras y escalables, además de la integración con sistemas de autenticación como OAuth2 con Google.

En cuanto a la infraestructura, se utilizarán servicios de AWS como Amazon S3 para el almacenamiento de imágenes y recursos multimedia, y Amazon RDS para la gestión de bases de datos relacionales en la nube, asegurando disponibilidad, escalabilidad y respaldo de la información. Estas herramientas son compatibles entre sí y permiten una integración eficiente entre frontend, backend y almacenamiento de datos.

Además, el equipo de desarrollo cuenta con conocimientos en tecnologías web modernas, control de versiones con GitHub y desarrollo de aplicaciones cliente-servidor, lo que permite abordar la complejidad del sistema de forma adecuada. La infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo y pruebas también se encuentra disponible mediante entornos locales y servicios cloud accesibles.

5.2 Factibilidad legal.

El proyecto es legalmente viable, ya que su desarrollo y funcionamiento pueden realizarse cumpliendo la normativa vigente en Chile relacionada con protección de datos, propiedad intelectual y servicios digitales. La plataforma no contempla actividades ilícitas ni el manejo de información sensible más allá de los datos básicos necesarios para el registro e inicio de sesión de usuarios.

En materia de protección de datos personales, el sistema considera el cumplimiento de la Ley N.º 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, debido a que se manejan datos como nombre, correo electrónico e imagen de perfil obtenidos mediante autenticación con Google OAuth2. Estos datos serán utilizados únicamente para fines de identificación y funcionamiento de la plataforma, evitando la recopilación innecesaria de información personal.

Respecto a la propiedad intelectual, el proyecto utilizará imágenes y nombres relacionados con cartas TCG únicamente con fines informativos y de visualización dentro de la plataforma. Además, se buscará respetar los derechos de autor y las condiciones de uso de APIs externas utilizadas para la obtención de información de cartas.

En cuanto a infraestructura y servicios cloud, el uso de tecnologías como Amazon S3 y Amazon RDS cumple con estándares internacionales de seguridad y almacenamiento de datos, permitiendo una gestión adecuada de la información de los usuarios. Asimismo, el sistema contempla medidas básicas de seguridad informática mediante autenticación segura con OAuth2 y control de acceso a recursos protegidos.

Finalmente, el proyecto se ajusta a la Ley Marco de Ciberseguridad y a las buenas prácticas de desarrollo seguro, considerando mecanismos de autenticación, protección de datos y control de acceso para reducir riesgos asociados a la seguridad de la información.

5.3 Factibilidad económica.

5.4 Factibilidad ambiental.

El proyecto presenta una factibilidad ambiental favorable, ya que, al tratarse principalmente de una plataforma de software, su impacto ambiental es considerablemente menor en comparación con proyectos que requieren infraestructura física extensa. No obstante, se reconoce que el sistema utilizará recursos computacionales y servicios cloud que implican consumo energético, especialmente debido al uso de servidores, almacenamiento en la nube y futuras funciones de análisis de imágenes mediante inteligencia artificial.

La aplicación utilizará infraestructura cloud mediante servicios como Amazon S3 y Amazon RDS, los cuales operan en centros de datos optimizados y con políticas de sostenibilidad implementadas por AWS, incluyendo eficiencia energética y reducción de emisiones de carbono. Además, el uso de servicios cloud permite escalar recursos según la demanda real del sistema, evitando el uso innecesario de infraestructura física permanente.

En cuanto al procesamiento de datos, el proyecto contempla optimizar las consultas y el almacenamiento de información para reducir el consumo de recursos computacionales. Asimismo, el frontend desarrollado con React y el backend implementado con Spring Boot permitirán una gestión eficiente de las solicitudes y procesos del sistema.

Adicionalmente, el proyecto considera incorporar herramientas de inteligencia artificial para el análisis de imágenes de cartas TCG, lo cual podría aumentar el consumo de procesamiento dependiendo de la plataforma utilizada. Sin embargo, se buscará utilizar servicios optimizados y modelos eficientes para minimizar el impacto energético asociado al procesamiento de IA.

En conclusión, el proyecto puede mantener un impacto ambiental controlado mediante el uso eficiente de recursos cloud, optimización del procesamiento de datos y aprovechamiento de servicios tecnológicos que cuentan con políticas de sostenibilidad y eficiencia energética.

| Tecnología | Consumo estimado | Medidas de mitigación |
| --- | --- | --- |
| React | Bajo consumo en cliente y navegador | Optimización de componentes, carga eficiente y reducción de recursos innecesarios |
| Spring Boot | Mayor consumo que frameworks livianos debido a JVM | Optimización de procesos, uso eficiente de memoria y escalado controlado |
| Amazon Web Services S3 | Dependiente de cantidad de archivos almacenados | Uso de compresión, eliminación de archivos innecesarios y almacenamiento optimizado |
| Amazon Web Services RDS | Consumo continuo de servidores administrados | Escalado bajo demanda y optimización de consultas SQL |
| Inteligencia Artificial para análisis de imágenes | Elevado uso de GPU/CPU según modelo utilizado | Uso de modelos optimizados, procesamiento bajo demanda y servicios IA eficientes |
| OAuth2 Google | Procesos externos de autenticación de corta duración | Delegar autenticación a infraestructura optimizada de Google |
| GitHub | Bajo consumo asociado a repositorios cloud | Uso eficiente del repositorio y limpieza de archivos innecesarios |
| Navegadores web | Variable según cantidad de usuarios activos | Optimización frontend y reducción de recursos pesados |

5.5 Factibilidad operativa.

El proyecto presenta una factibilidad operativa favorable, ya que las herramientas y tecnologías seleccionadas permiten una implementación adecuada dentro del entorno de uso previsto. La plataforma está orientada a usuarios interesados en el intercambio y visualización de cartas TCG, utilizando una interfaz web intuitiva y accesible desde navegadores modernos, lo que facilita su adopción y uso cotidiano.

En cuanto al personal capacitado, el equipo de desarrollo cuenta con conocimientos en tecnologías web modernas como React, Spring Boot y servicios cloud de Amazon Web Services, permitiendo desarrollar, mantener y administrar el sistema correctamente. Además, la disponibilidad de documentación oficial y comunidades activas facilita la resolución de problemas y el aprendizaje continuo.

Respecto a la aceptación del sistema, se espera una buena recepción por parte de los usuarios debido a que la plataforma busca simplificar procesos relacionados con la gestión y visualización de cartas TCG mediante una experiencia visual moderna, autenticación sencilla con cuentas de Google y navegación intuitiva. Esto reduce la dificultad de uso y mejora la accesibilidad para distintos tipos de usuarios.

5.6 Factibilidad comercial.

El proyecto presenta una factibilidad comercial favorable, ya que está orientado a un mercado con demanda activa relacionada con la compra, venta e intercambio de cartas TCG, especialmente de franquicias populares como Pokémon. Actualmente existe una comunidad amplia de coleccionistas y jugadores que utilizan plataformas digitales y redes sociales para comercializar cartas, lo que demuestra la existencia de un público objetivo interesado en este tipo de servicios.

El modelo de negocio considera la obtención de ganancias mediante el cobro de una comisión inferior al 10% por cada venta realizada en la plataforma. El vendedor será informado previamente sobre este porcentaje al momento de publicar una carta, permitiéndole ajustar el precio final del producto para mantener su ganancia esperada. Por ejemplo, si una carta tiene un valor deseado de $8.000 CLP para el vendedor, este podría publicarla aproximadamente a $8.800 CLP para compensar la comisión aplicada por la plataforma. Este modelo es común en marketplaces digitales y permite generar ingresos de manera proporcional al volumen de ventas realizadas.

5.7 Resumen de factibilidad del proyecto

| Tipo de factibilidad | Resultado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Técnica | Viable | El proyecto utiliza tecnologías ampliamente disponibles y compatibles como React, Spring Boot y servicios cloud de Amazon Web Services. Además, el equipo cuenta con conocimientos para desarrollar e integrar el sistema. |
| Legal | Viable | El sistema puede cumplir la legislación chilena relacionada con protección de datos personales, autenticación segura y buenas prácticas de seguridad informática. |
| Económica | Viable | Los costos de desarrollo e infraestructura son razonables para un proyecto web moderno y pueden escalar gradualmente según el crecimiento de usuarios. |
| Ambiental | Viable | El impacto ambiental es relativamente bajo y puede minimizarse mediante el uso eficiente de servicios cloud, optimización de recursos y tecnologías con políticas de sostenibilidad. |
| Operativa | Viable | La plataforma puede ser utilizada de manera sencilla por los usuarios gracias a su interfaz intuitiva, autenticación simplificada y administración centralizada mediante infraestructura cloud. |
| Comercial | Viable | Existe un mercado potencial relacionado con la compra y venta de cartas TCG, permitiendo generar ingresos mediante comisiones inferiores al 10% por transacción realizada en la plataforma. |

VI. SEXTO CAPÍTULO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

6.1 Diagramas de caso de uso.

6.2 Diagramas de secuencia.

6.3 Diagrama de base de datos MERE.

6.4 Diagrama de componentes.

6.5 Diagrama de despliegue.

6.6 Flujo de Caja

VII. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO

7.1 Producto desarrollado

7.2 Validación del sistema

7.3 Evaluación del cumplimiento de objetivos

VIII. OCTAVO CAPÍTULO: CONCLUSIONES

8.1 Conclusiones

IX. ANEXOS

Para incluir:

- diagramas completos

- encuestas

- backlog

- pruebas adicionales

- link a repositorio Git